**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ**

23 մայիսի 2019 թվականի N 672-Լ

**ԻՆՏԵԳՐՎԱԾ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԸ ԵՎ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻՑ ԲԽՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ**

|  |
| --- |
| **Հավելված N 2 ՀՀ կառավարության 2019 թվականի մայիսի 23-ի N 672-Լ որոշման** |

**Ծ Ր Ա Գ Ի Ր**

**ԻՆՏԵԳՐՎԱԾ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻՑ ԲԽՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Միջոցառման իրականացմանն ուղղված քայլերը | Ակնկալվող արդյունքը | Պատասխանատու  կատարողը | Համակատարողը | Ժամկետը | Ֆինանսավորման աղբյուրը և կանխատեսվող չափը |
| 1. ՀՀ վարչապետի որոշման նախագիծ՝ միջգերատեսչական հանձնաժողովի ստեղծման և աշխատակարգի հաստատման մասին | գործընկեր մարմինների շրջանում աշխատանքների համակարգված պլանավորում  և իրականացում | ՀՀ կադաստրի կոմիտե | 1. ՀՀ շրջակա միջավայրի  նախարարություն  2. ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական  արդյունաբերության նախարարություն  3. ՀՀ տարածքային կառավարման և  ենթակառուցվածքների  նախարարություն  4. ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն  5. ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն  6. ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն  7. ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  8. ՀՀ ոստիկանություն  9. Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ)  10. Ենթակառուցվածքներ տնօրինող  կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2019 թ.  հունիս | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 2. Առկա իրավական հենքի և իրականացված ծրագրերի գույքագրում, միջազգային փորձի ուսումնասիրման հիման վրա ռազմավարական ծրագրի մշակում և ներկայացում ՀՀ կառավարության հաստատմանը | ինտեգրված կադաստրի ստեղծման ռազմավարական ծրագիր | 2020 թ.  դեկտեմբեր | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 3. Համակարգի տեղեկատվական  անվտանգության ապահովման միջոցառումների մշակում՝ ըստ միջազգայնորեն ճանաչված ստանդարտների՝  մասնավորապես ISO 27000 շարքից |  |  | 11. ՀՀ ազգային  անվտանգության  ծառայություն | 2019 թ.  օգոստոս | 5 մլն դրամ |
| 4. Ինտեգրված կադաստրի ծրագրային ապահովման տեխնիկական առաջադրանքի կազմում, ծրագրի ձեռքբերում և գործարկում | ծրագրային ապահովման կադաստրային քարտեզագրական (բազային շերտերի) մոդուլների գործարկում |  | 1. ՀՀ շրջակա միջավայրի  նախարարություն  2. ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական  արդյունաբերության նախարարություն  3. ՀՀ տարածքային կառավարման և  ենթակառուցվածքների նախարարություն  4. ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն  5. ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն  6. ՀՀ արտակարգ իրավիճակների  նախարարություն  7. ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  8. ՀՀ ոստիկանություն  9. Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ)  10. Ենթակառուցվածքներ տնօրինող  կազմակերպություններ  (համաձայնությամբ) | 2022 թ. դեկտեմբեր-2024 թ. դեկտեմբեր | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 5. Համակարգի տեխնիկական (սերվերային համակարգ և կառավարման կենտրոն) միջոցների տեխնիկական առաջադրանքի կազմում, ձեռքբերում և տեղադրում | սերվերային համակարգի տեղադրում և ծրագրային ապահովում, կադաստրային և քարտեզագրական մոդուլի գործարկում, բազային և ոլորտային կադաստրների ռեգիստրների ծրագրային ապահովում, կառավարման կենտրոնի ստեղծում, սերվերային համակարգի տեղադրում և կառավարման  կենտրոնի ստեղծում |  | ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | 2024 թ. դեկտեմբեր | 400 մլն դրամ |
| 6. Տարածական տվյալների կառավարման (ԵՏՀ/GIS) մասնագետների վերապատրաստում | որակավորված մասնագետների ներգրավում տարածական տվյալների կառավարման  գործում՝ ինտեգրված  կադաստրի բազային և  ոլորտային բաղադրիչների  վարումն իրականացնելու  նպատակով |  |  | 2021 թ.  դեկտեմբեր (շարունակական) | 50 մլն դրամ |
| 7. Կադաստրի բազային շերտերի  մշակման աշխատանքների իրականացում և գործարկում | ինտեգրված կադաստրի բազային բաղադրիչների հասանելիության ապահովում,  որը հնարավորություն կտա օրենքով վերապահված  լիազորություններ ունեցող մարմիններին պարբերաբար  թարմացմամբ ստանալու  առկա տարածական  տվյալները |  |  | 2020 թ.  դեկտեմբեր | Ֆինանսավորում չի  պահանջվում: |
| ինտեգրված կադաստրի  բազային բաղադրիչների  հասանելիության ապահովում,  որը հնարավորություն կտա օրենքով վերապահված  լիազորություններ ունեցող  մարմիններին իրական  ժամանակային ռեժիմում  ստանալու առկա տարածական տվյալները |  |  | 2023 թվականի դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 8. Պիլոտային ոլորտային կադաստրի  ստեղծում և ներդրում | ոլորտային կադաստրի  ինտեգրման խնդիրների  վերհանում և անհրաժեշտության դեպքում խմբագրումներ նախորդ քայլերով մշակված իրավական և այլ գործառնական  փաստաթղթերում | ՀՀ կադաստրի  կոմիտե | ՀՀ տարածքային  կառավարման և  ենթակառուցվածքների  նախարարություն Քաղաքաշինության կոմիտե | 2023 թվականի դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 9. Ինտեգրված կադաստրի ոլորտային բաղադրիչների ստեղծում և համակարգի ամբողջական գործարկում՝ ըստ ոլորտների պատրաստվածության | 1․ տվյալների տարածական հղմամբ, աշխարհագրական հարաչափեր ունեցող ճյուղային կադաստրների և ռեգիստրների միավորմամբ, փոխկապակցված տեղեկատվական փաստաթղթերի հիման վրա մեկ միասնական ինքնաշխատ տեղեկատվական ռեսուրսի ստեղծում  2. տարածքների, տնտեսության, բնական պաշարների, բնապահպանական, քաղաքաշինական և այլ գործընթացների արագ և արդյունավետ կառավարում  3. ֆինանսական միջոցների և աշխատանքային ռեսուրսների խնայողություն  4. հասարակության իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում  5. տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և տեխնիկական միջոցների ներդրման արագություն և արդյունավետություն | ՀՀ կադաստրի կոմիտե | 1. ՀՀ շրջակա միջավայրի  նախարարություն  2. ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական  արդյունաբերության նախարարություն  3. ՀՀ տարածքային կառավարման և  ենթակառուցվածքների նախարարություն  4. ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն  5. ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն  6. ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն  7. ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  8. ՀՀ ոստիկանություն  9. Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ)  10. Ենթակառուցվածքներ տնօրինող  կազմակերպություններ  (համաձայնությամբ) | 2024-2026 թվականներ | 185 մլն դրամ |
|  |  |  |  |  | Ընդամենը՝ 1.44 մլրդ դրամ |

***(հավելվածը խմբ. 17.12.20 N 2124-Լ, փոփ., լրաց. 13.10.22 N 1583-Լ)***

|  |  |
| --- | --- |
| **Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար** | **Է. Աղաջանյան** |