**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ**

8 ապրիլի 2021 թվականի N 505-Լ

**ԻՆՏԵԳՐՎԱԾ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ**

|  |
| --- |
| **Հավելված N 2****ՀՀ կառավարության 2021 թվականի****ապրիլի 8-ի N 505-Լ որոշման** |

**ԻՆՏԵԳՐՎԱԾ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԲԽՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NNը/կ | Աշխատանքների նկարագրություն | Ակնկալվող արդյունքներ | Պատաս-խանատու մարմին(Առաջին կատարող) | Համակատարող | Ժամկետներ | Ֆինա-նսավորման աղբյուր և կանխատեսվողչափ |
| 1 | 2 | 3 |   | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Ինտեգրված կադաստրի կառավարման, կազմակերպման և խորհրդատվական մարմինների ստեղծում | Կոմիտեի ղեկավարին կից խորհրդակցական մարմնի ստեղծում (աշխատանքային խումբ) | ՀՀ կադաստրի կոմիտե | Շրջակա միջավայրի նախարարություն, Էկոնոմիկայի նախարարություն, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն, Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, Քաղաքաշինության կոմիտե, Ոստիկանություն,Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) «Էկենգ» ՓԲԸ (համաձայնությամբ) | 2021 թ. մայիսի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 2 | Տարածական տվյալների կառավարման (ԵՏՀ/ GIS) մասնագետների վերապատրաստում | Որակավորված մասնագետների ներգրավում տարածական տվյալների կառավարման գործում՝ ինտեգրված կադաստրի բազային և ոլորտային բաղադրիչների վարումը իրականացնելուհամար | ՀՀ կադաստրի կոմիտե | - | 2022 թ․ դեկտեմբերի1-ին տասնօրյակ (շարունակական) | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ40 մլն ՀՀ դրամ |
| 3 | Բազային տարածականտվյալների շտեմարանիճշգրտում, արդիականացում, օպտիմալացումև ստանդարտացում | Արդիականմիասնականերկրատարածականտվյալներիշտեմարանի ստեղծումև միջազգայինստանդարտներինհամապատասխանեցում։ | ՀՀ կադաստրի կոմիտե | - | 2022-2026 թվականների դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ (շարունակական) | Ֆինանսավորումչի պահանջվում: |
| 4 | Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքիտեղեկատվական համակարգի արդիականացումև թարմացում | ARPIS համակարգի թարմացում, ARPAC համակարգից հրաժարվում, ԱՏՀ/GISտեխնոլոգիաներիներդրում, քարտեզագրական մոդուլի գործարկում,ինտեգրում։ | ՀՀ կադաստրի կոմիտե | - | 2022 թ.դեկտեմբերի3-րդտասնօրյակ | Ֆինանսավորումչի պահանջվում: |
| 5 | Գեոպորտալի օգտատերերին և օգտվողներինհամակարգից օգտվելուհամապատասխանլիազորություններիսահմանում | Տվյալների հասանելիությանտարբեր լիազորությունների սահմանում | ՀՀ կադաստրի կոմիտե | - | 2021 թ.դեկտեմբերի3-րդտասնօրյակ | Ֆինանսավորումչի պահանջվում: |
| 6 | Ինտեգրված կադաստրիբազային բաղադրիչներիհասանելիությանապահովում իրականժամանակային ռեժիմում | Օրենքով վերապահվածլիազորություններունեցող պետականմարմիններինիրական ժամանակային ռեժիմում առկա տարածական տվյալները ստանալու հնարավորությանապահովում | ՀՀ կադաստրի կոմիտե | - | 2023 թ.դեկտեմբերի3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 7 | Ինտեգրված կադաստրում միջազգային ISO ստանդարտներին համապատասխան անվտանգության համակարգի ներդրում, ըստ անհրաժեշտության ինտեգրում EKENG էլեկտրոնային կառավարման հարթակի հետ | Միջազգային չափանիշներին համապատասխան անվտանգության համակարգի ներդրում | ՀՀ կադաստրի կոմիտե | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն ՀՀ Ազգային անվտանգության ծառայություն «Էկենգ» ՓԲԸ (համաձայնությամբ) | 2023 թ.դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 8 | Անհրաժեշտությանդեպքում նորկարգավորումների, այդ թվում՝ ազգայինտարածական տվյալներիենթակառուցվածքիստանդարտների,նախագծերի մշակում | Ազգային տարածական տվյալներիենթակառուցվածքիստեղծման ևներդրման համարանհրաժեշտ իրավական ակտեր: Ազգայինտարածական տվյալների ենթակառուցվածքի ստանդարտների համարնախատեսված ուղեցույցներ: | ՀՀ կադաստրի կոմիտե | - | 2021 թ․դեկտեմբերի3-րդտասնօրյակ | Ֆինանսավորումչի պահանջվում: |
| 9 | Ըստ անհրաժեշտության, Ինտեգրված կադաստրի ծրագրային ապահովման տեխնիկական առաջադրանքի կազմում, ծրագրի ձեռքբերում և ներդրում | Ծրագրային ապահովման կադաստրային քարտեզագրական (բազային շերտերի) մոդուլների գործարկում | ՀՀ կադաստրի կոմիտե | Շրջակա միջավայրի նախարարություն, Էկոնոմիկայի նախարարություն, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն, Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, Քաղաքաշինության կոմիտե, Ոստիկանություն, Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) | 2022 թ. դեկտեմբեր-2024 թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 10 | Համակարգի տեխնիկական (սերվերային համակարգ և կառավարման կենտրոն) միջոցների տեխնիկական առաջադրանքի կազմում, ձեռքբերում և տեղադրում | Սերվերային համակարգի տեղադրում և կառավարման կենտրոնի ստեղծում | ՀՀ կադաստրի կոմիտե | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | 2024 թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ400 մլն ՀՀ դրամ |
| 11 | Պիլոտային ոլորտայինկադաստրի ստեղծում և ներդրում | Մեկ ոլորտիկադաստրի ստեղծումև ներդրում,րըը հնարավորությունկտա վերհանել ինտեգրման գործնականխնդիրները, և ըստանհրաժեշտությանխմբագրումներկատարել նախորդքայլերով մշակվածիրավական ակտերումև այլ գործառնականփաստաթղթերում | ՀՀ կադաստրի կոմիտե | Տարածքայինկառավարման ևենթակառուցվածքներինախարարությունՔաղաքաշինության կոմիտե | 2023 թ.դեկտեմբերի3-րդտասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 12 | Գեոպորտալի և մետատվյալների շտեմարանիներդրում և լիարժեքվերագործարկում | Հասանելի ԱՏՏԵ-իԳեոպորտալի ևառցանց մետատվյալների շտեմարանիներդրում | ՀՀ կադաստրի կոմիտե | Բարձր տեխնոլոգիականարդյունաբերությաննախարարություն ՀՀ ազգայինանվտանգությանծառայություն | 2023 թ. մարտի3-րդտասնօրյակ | Ֆինանսավորումչի պահանջվում: |
| 13 | Հասցեների միասնական ռեեստրի և ԱՏՏԵ-ի ինտեգրում | Հասցեների ռեեստրում կատարվող անշարժ գույքի հասցեի անվանափոխման, համարակալման ցանկացած փոփոխության առցանց և կադաստրային քարտեզների վրա արտացոլում, ինչպես նաև օգտվողների համար հասանելիության ապահովում: | ՀՀ կադաստրի կոմիտե | - | 2026 թ.դեկտեմբերի2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 5.0 մլն ՀՀ դրամ |
| 14 | Ինտեգրված կադաստրի ոլորտային բաղադրիչների ստեղծում, համապատասխան սարքածրագրային միջոցների ներդրում և համակարգի ամբողջական գործարկում՝ ըստ ոլորտների պատրաստ-վածության | 1․ Տվյալների տարածական հղմամբ, աշխարհագրական հարաչափեր ունեցող ճյուղային կադաստրների և ռեգիստրների միավորմամբ, փոխկապակցված տեղեկատվական փաստաթղթերի հիման վրա մեկ միասնական ինքնաշխատ տեղեկատվական ռեսուրսի ստեղծում։2. Տարածքների,տնտեսության, բնական պաշարների, բնապահպանական, քաղաքաշինական և այլ գործընթացների արագ և արդյունավետ կառավարում։3. Ֆինանսական միջոցների և աշխատանքային ռեսուրսների խնայողություն։4. Հասարակության իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում։5. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և տեխնիկական միջոցների ներդրման արագության և արդյունավետության ապահովում։ | ՀՀ կադաստրի կոմիտե | Շրջակա միջավայրի նախարարություն, Էկոնոմիկայի նախարարություն, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն, Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, Քաղաքաշինության կոմիտե, Ոստիկանություն, Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) Ենթակառուցվածքներ տնօրինող կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2024-2026 թվականներ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 185 մլն ՀՀ դրամ: |

***(հավելվածը փոփ., լրաց. 13.10.22 N 1583-Լ)***

|  |  |
| --- | --- |
| **Հայաստանի Հանրապետությանվարչապետի աշխատակազմիղեկավար** | **Ա. Թորոսյան** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 08.04.2021ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ ԷԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ |