ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2024 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 12-Ի N 521-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

- Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)

Սույն նախագծի ընդունումը պայմանավորված է «Թալինի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ վերակառուցման աշխատանքների պայմանագրային գնի, ծավալաթերթ-նախահաշվի և պայմանագրի կատարման ժամկետի փոփոխության անհրաժեշտությամբ` ինչը հետևանք է վերակառուցման աշխատանքների ընթացքում ի հայտ եկած նախագծանախահաշվային թերությունների և շինարարական աշխատանքների ծավալի ավելացման։

- Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները.

«Թալինի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ շենքի ետնամասում անհրաժեշտ է կառուցել նոր հովհարներ, շտապօգնության մուտքի հատվածում պատերը և սյուները երեսապատել։ Ձեռք են բերվել նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր, որոնցով էլ իրականացվում են աշխատանքները։

Առողջապահության նախարարության կողմից տրամադրված կահույքի և սարքավորումների տեղաբաշխումից հետո անհրաժեշտ է կատարել ներքին հարդարման աշխատանքներ` շտկումով և կազմել ավարտական փաստաթղթեր։

3. Առաջարկվող կարգավորումների բնույթը.

Կառավարության որոշմամբ առաջարկվող Նախագծի նպատակը «Թալինի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ վերակառուցման պայմանագրի կատարման ժամկետի երկարաձգումն է` պայմանավորված լրացուցիչ աշխատանքների ավելացմամբ, նախագծի, ծավալաթերթ-նախահաշվի և ժամկետի փոփոխությամբ:

- Կարգավորման նպատակներն, ակնկալվող արդյունքը.

Նախագծի ընդունումը կնպաստի վերակառւոցվող առողջապահական կազմակերպությունների պատշաճ վերակառուցմանը, որի արդյունքում էապես կբարելավվի ՀՀ Արագածոտնի մարզի «Թալինի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ին դիմող պացիենտներին մատուցվող բուժօգնությունը:

- Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք.

Նախագիծը մշակվել է Առողջապահության նախարարության ֆինանսատնտեսագիտական վարչության աշխատակիցների կողմից:

- Նախագծի ընդունման կապակցությամբ պետական բյուջեում կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների բյուջեներում ծախսերի և եկամուտների էական ավելացումների կամ նվազեցումների մասին.

Նախագծի ընդունումը Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեում ծախսերի և եկամուտների էական ավելացում կամ նվազեցում չի առաջացնի:

- ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու վերաբերյալ.

Նախագծի ընդունմամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ և/կամ լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն չկա։

- Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր.

Ներկայացված նախագիծը բխում է ՀՀ կառավարության 2021 թվականի օգոստոսի 18-ի N 1363-Ա որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարության 2021-2026թթ ծրագրի, «4.5 Առողջապահություն» մասի դրույթներից, մասնավորապես առողջապահական կազմակերպությունների շենքային պայմանների բարելավում: