Հավելված

Կառավարության 2024 թվականի

N -Ն որոշման

Տ Ա Ր Ե Կ Ա Ն Ծ Ր Ա Գ Ի Ր

ՍԵՎԱՆԱ ԼՃԻ ԷԿՈՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ, ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ, ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՄԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ 2025 ԹՎԱԿԱՆԻ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN  ը/կ | Միջոցառման անվանումը | Հանձնարարականի կա-տարվելիք աշխատանքների և միջոցառումների համառոտ նկարագիրը | | | Կատարման պատասխանատուն | | | Համակատարողը | Ժամկետը | 2025թ. ֆինանսավորման աղբյուրը և պահանջվող գումարը |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | 5 | 6 | 7 |
| **1. Կառավարման համակարգի կատարելագործում** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | «Սևան ազգային պարկ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կառավարման համակարգի բարելավում | 1) «Սևան» ազգային պարկ»-ի ռեկրեացիոն գոտում թվով 5 հանրային լողափի կազմակերպերպում | | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն | | ՀՀ ներքին գործերի նախարարություն  ՀՀ առողջապա-հության  նախարարություն  ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա Սևանա լճի պահպանության փորձագիտական հանձնաժողով | | | 2025 թ. շարունա-կական | «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի և օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին |
|  |  | 2) «Սևան» ազգային պարկ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կարողությունների զարգացում (մասնավորապես՝ տարեկան անտառպլանավորման, հատատեղերի հատկացման տեղորոշման),  մասնագիտական ունակությունների կատարելագործում | | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն | | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն | | | 2025թ. շարունա-կական | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին |
|  |  | 3) Սևանա լճի առափնյա տարածքում գտնվող շուրջ 2400 հանգստի, սննդի (300 մշտական գործող) օբյեկտների կոյուղու և կենցաղային հոսքաջրերի կենսաբանական մաքրման կայանների կառուցում և շահագործում՝ համաձայն Կառավարության 2006 թվականի մարտի 23-ի N 397-Ն որոշման | | Օբյեկտները շահագործող տնտեսվարողներ | | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն Բնապահպանական և ընդերքի տեսչական մարմին | | | 2025թ. շարունա-կական | Օբյեկտները շահագործող տնտեսվարողների միջոցների հաշվին |
| **2. Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի բնապահպանական և բնօգտագործման գործառույթների կատարելագործման միջոցառումներ** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Սևանա լճի և դրա ջրհավաք ավազանի մոնիթորինգի իրականացում | 1) Սևանա լճի և դրա ջրհա վաք ավազանի գետերի ջրերի աղտոտվածության այդ թվում՝ ռադիոակտիվ աղտոտվածության մոնիթորինգի իրականացում,  միջոցառումների մշակում  2) Սևանա լճում և լճի ջրհավաք ավազանում հիդրոօդերևութաբանա-կան մոնիթորինգի իրականացում  3) Սևանա լճի ջրհավաք ավազանում ստորերկրյա ջրերի մոնիթորինգի իրականացում  4) Սևանա լճում և դրա ջրհավաք ավազանի գետերում հիդրոկենսաբանական մոնիթորինգի իրականացում | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն | | | | ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա,  (համաձայնությամբ)  ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետի աշխատակազմ | | 2025 թ. և շարունա-կական | «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից **իրականացվող ՀՀ 2025 թվականի պետական բյուջեի 1016**«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում և մոնիթորինգ» ծրագրի 11004 «Հիդրոօդերևութաբանություն, շրջակա միջավայրի մոնիթորինգ և տեղեկատվության ապահովում» միջոցառման շրջանակներում և Գիտությունների ազգային ակադեմիայի կողմից 2025 թ. ընթացքում կատարման ենթակա պետական նշանակության աշխատանքների ծրագրին համապատասխան |
| 2.2 | Սևանա լճի և դրա ջրհավաք ավազանի տեղեկատվական համակարգի ստեղծում | Սևանա լճի և ջրհավաք ավազանի տեղեկատվական համակարգի ստեղծման տեխնիկական առաջադրանքի մշակման և համակարգի ներդրման գործընթացի իրականացում | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն | | | | ՀՀ ԳԱԱ Սևանա լճի պահպանության փորձագիտական հանձնաժողով  Կադաստրի կոմիտե | | 2025 թ. և շարունա-կական | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին |
| 2.3 | Սևանա լճից իրականացվող ջրառը ոռոգման սեզոնին նվազագույն հոսակորուստներով ջրի արդյունավետ օգտագործման նպատակով՝ Սևան - Հրազդանյան ոռոգման համակարգի իշխման տակ գտնվող համայնքների (բնակավայրերի) սուբվենցիոն ծրագրերի, ինչպես նաև ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտեի ծրագրերի շրջանակներում իրականացնել ոռոգման համակարգերի միջտնտեսային և ներտնտեսային ջրատարների երեսապատման, վերակառուցման, արդիականացման և ջրախնայող տեխնոլոգիաների ներդրմանն ուղղված միջոցառումներ | Կլիմայի փոփոխության հետևանքով սակավաջրության, ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման նպատակով, Սևան - Հրազդանյան ոռոգման համակարգի իշխման տակ ընկած համայնքներում և Սևանա լճի հարակից բնակավայրերում, ջրատարների երեսապատումը, կառուցապատումը և արդիականացումը, ջրախնայող տեխնոլոգիաների օգտագործումը (կաթիլային և անձրևային ոռոգման ցանցերի ներդրմամբ) հնարավորություն կտա սակավ և սահմանափակ քանակությամբ ջրային ռեսուրսներով իրականացնել արդյունավետ ոռոգում, հնարավորինս նվազեցնելով Սևանա լճիցոռոգման նպատակով ջրի բացթողումը | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | | | | ՀՀ Գեղարքունիքի, ՀՀ Կոտայքի, ՀՀ Արարատի ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի աշխատակազմեր | | 2025 թ. և շարունա-կական | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին |
| 2.4 | Որոտան-Արփա-Սևան հիդրոհանգույցի սպասարկման, շահագործման ու պահպանման աշխատանքներն իրականացնել սակավաջուր ամիսներին՝ չխոչընդոտելով ջրի տեղափոխումը Սևանա լիճ ջրառատ ամիսներին | Որոտան-Արփա հրդրոտեխնիկական կառույցի և Արփա-Սևան հրդրոտեխնիկական կառույցի №1 և №2 թունելներում շահագործման և պահպանման աշխատանքներն իրականացնել սակավաջուր ամիսներին՝ չխոչընդոտելով ջրի տեղափոխումը Սևանա լիճ ջրառատ ամիսներին | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուց-վածքների նախարարության  Ջրային կոմիտե | | | |  | | 2025թ. և շարունա-կական | Արփա-Սևան թունելի պահպանման և շահագործման նպատակով ծախսերի համար ՀՀ 2025 թվականի պետական բյուջեից կպահանջվի 350,000.0 հազ. դրամի հատկացում: |
| 2.5 | Ցանցավանդակային ձկնաբուծական տնտեսության ազդեցության գնահատում Սևանա լճի էկոհամակարգի վրա | Ցանցավանդակային ձկնաբուծական տնտեսության գործունեության հետևանքով կենսածին տարրերի (ֆոսֆոր, ազոտ) քանակի հաշվարկում և Սևանա լճի էկոհամակարգի վրա ազդեցության գնահատում | Սևանի իշխանի պաշարների վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման հիմնադրամ ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) | | | | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն  ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) | | 2025 թ. | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին |
| 2.6 | Սևանա լճի շրջակայքում նոր անտառաշերտի հիմնում | Սևանա լճի շրջակայքում -անտառաշերտի հիմնում «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի միջոցներով | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն | | | | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետի աշխատակազմ ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) | | 2025 թ. և շարունա-կական | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին |
| 2.7 | Սևանա լճի շրջակայքում ջրածածկման ենթակա տարածքներում ջրի տակ մնացած շինությունների ու ենթակառուցվածք ների մաքրման աշխատանքների իրականացում | Սևանա լճի շրջակայքում ջրածածկման ենթակա տարածքներում ջրի տակ մնացած շինությունների ու ենթակառուցվածքների ապամոնտաժում և թափոնների մաքրում  1901.5մ բացարձակ նիշից ներքև գտնվող ապօրինի կառուցված և տիրազուրկ շենք-շինությունների ապամոնտաժում՝ համապատասխան ֆինանսավորման առկայության դեպքում | Ինքնակամ կառուցված շենք-շինությունների սեփականատերեր | | | | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն | | 2025 թ. և շարունա-կական | Ինքնակամ կառուցված մաքրման ենթակա շենք-շինությունների սեփականատերերի միջոցների հաշվին, տիրազուրկ շինությունների դեպքում՝  Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին |
| 2.8 | Սևանա լճի և դրա ջրհավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառում, օգտագործման թույլատրելի չափաքանակների սահմանում, ձվադրավայր հանդիսացող հիմնական գետերում ձկան վերարտադրման պայմանների ուսումնասիրում, բնական ձվադրավայրերի առկա վիճակի գնահատում | Կենդանական ռեսուրսների, այդ թվում` ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառում և օգտագործման թույլատրելի չափաքա նակների սահմանում, ձվադրավայր հանդիսացող հիմնական գետերում ձկան վերարտադրման պայմանների ուսումնասի րում, բնական ձվադրավայրերի առկա վիճակի գնահատում, վերականգնման ուղիների մշակում | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն | | | | ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ)  Գեղարքունիքի մարզպետի աշխատակազմ | | 2025 թ. և շարունա-կական | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե`  «Սևանա լճում և դրա ջրահավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառում» միջոցառման շրջանակներում` 15452.2 հազար դրամ և օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին |
| 2.9 | «Սևան» ազգային պարկի և համայնքների միջև սահմաների ճշգրտում | «Սևան» ազային պարկի սահմանների չափագրում, կոորդինատների ճշգրտում և ամրագրում։  «Սևան» ազգային պարկի և հարակից համայնքների հետ խնդրահարույց տարածքների հստակեցում, համադրվող տարածքների խնդրի կարգավորում | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն | | | | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  Կադաստրի կոմիտե  ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետի աշխատակազմ  ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե | | 2025թ. և շարունա-կական | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին |
| 2.10 | Սևանա լճի ջրհավաք ավազանում առաջացած կեղտաջրերի մաքրում | Գյուղական առափնյա համայնքներում՝ կոյուղացում, մաքրման կայանների (լոկալ, կենսաբանական) տեղադրում | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածների նախարարության ջրային կոմիտե Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ  (համաձայնությամբ) | | | | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն  ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե | | 2025թ. և շարունա-կական | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների և տեղական ինքնակառավարման մարմինների  միջոցների հաշվին |
| 2.11 | Գավառի, Մարտունու և Վարդենիսի կեղտաջրերի մեխանիկական մաքրման կայաններում կենսաբանական մաքրման և տիղմի մշակման կառուցվածքների շինարարության նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում, կենսաբանական մաքրում իրականացնող կեղտաջրերի մաքրման կայանների նախագծում | Կենսաբանական մաքրման և տիղմի մշակման կառուցվածքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և շինարարության ֆինանսավորման աղբյուրի (աղբյուրների) հստակեցում, գործող մեկ կեղտաջրերի մաքրման կայանում պիլոտային ծրագրով կենսաբանական մաքրման ու տիղմի մշակման կառուցվածքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում ու շինարարության իրականացում՝ համապատասխան ֆինանսավորման առկայության պարագայում | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածների նախարարության  Ջրային կոմիտե  «Վեոլիա Ջուր» Փակ բաժնետիրական ընկերություն (համաձայնությամբ) | | | | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն  ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե | | 2025թ. և շարունա-կական | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին |
| 2.12 | Այլընտրանքային ջրային ռեսուրսների՝ անսպառ քանակությամբ անպիտան կոլեկտորադրենաժային ջրերի օգտագործման համար, անհրաժեշտ է Սևանա լճի հիմնական դոտացիոն ջրաղբյուրներ հանդիսացող Մխչյան և Ռանչպար պոմպակայանների դրվածքային հզորությամբ անխափան աշխատանքի ապահովում և մղման խողովակաշարի վերանորոգում։  Նոր ջամբարների նախագծում, կառուցում։  Մխչյանից դեպի Ազատի ջրամբար 3-րդ պոմպակայանի կառուցում | Մխչյան և Ռանչպար պոմպակայանների դրվածքային հզուրությամբ աշխատանքի ապահովում, մղման խողովակաշարերի վերանորոգում և վերակառուցում,  Գեղարքունիքի մարզի Արգիճիի և Աստղաձորի ջրամբարների նախագծում, կառուցում | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ջրային կոմիտե | | | | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն  Քաղաքաշինության կոմիտե  ՀՀ ԳԱԱ Սևանա լճի պահպանության փորձագիտական հանձնաժողով | | 2025թ. և շարունա-կական | ՀՀ պետական բյուջեով և Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին |
| 2.13 | Ըստ տարեկան հաստատված առավելագույն չափաքանակի Սևանա լճից ջրթողումների և ջրառների պլան-ժամանակացույցի կազմում, ներկայացում շրջակա միջավայրի նախարարություն (ապրիլ-մայիս) | Հիմք ընդունելով յուրաքանչյուր տարի համապատասխան ջրօգտագործողների կողմից ներկայացված հայտերը (գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ոռոգման համար գործող նորմատիվային պահանջներին համապատասխան), կազմվում է ջրթողումների և անվերադարձ ջրառի պլան-ժամանակացույց և ներկայացվում է շրջակա միջավայրի նախարարություն (ապրիլ-մայիս) | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության  Ջրային կոմիտե | | | | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն  ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ)  ՀՀ ԳԱԱ Սևանա լճի պահպանության փորձագիտական հանձնաժողով | | 2025թ. և շարունա-կական | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 2.14 | Ձկան պաշարների համալրում | էնդեմիկ և հազվագյուտ ձկնատեսակների վերարտադրության ապահովում, մանրաձկան բացթողում | Սևանի իշխանի պաշարների վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման հիմնադրամ  (համաձայնությամբ),  ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն | | | | Գեղարքունիքի մարզպետի աշխատակազմ  ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա  (համաձայնությամբ) | | 2025թ. և  շարունա-կական | Սևանա լճում իշխանի պաշարների վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման համալիր ծրագրի շրջանակներում |
| 2.15 | «Սևան» ազգային պարկի պահպանություն, պարկում գիտական ուսումնասիրություն  ների և անտառտնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ | Պարկի տարածքի բնական էկոհամակարգերի, լանդշաֆտային ու կենսաբանական բազմազանության, գենոֆոնդի, բնության ժառանգության պահ պանություն, վերարտադրություն, գիտական ուսումնասիրություններ և շրջակա միջավայրի դիտանցի իրականացում | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն | | | | ՀՀ գիտությունների  ազգային ակադեմիա  Բնապահպանական և ընդերքի տեսչական մարմին  ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե | | 2025 թ. և շարունա-կական | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե`  «Սևան» ազգային պարկի պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների, անտառտնտեսական աշխատանքների կատարում միջոցառում, նախատեսված հատկացումը՝ 259467,4 հազ. դրամ |
| 2.16 | Սևանա լճի և դրա ջրհավաք ավազանի կենսառեսուրսների (այդ թվում` ձկան և խեցգետնի) արդյունահանման և արդյունագործական որսի տարեկան առավելագույն չափաքանակների և արդյունագործական որսի որակի բնութագրերի սահմանում | «Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման և օգտագործման միջոցառումների 2025 թվականի տարեկան ծրագիրը հաստատելու մասին» Կառավարության որոշման (այսուհետ` որոշում) հաստատումից հետո` հիմք ընդունելով նախորդ տարվա «Սևանա լճում և դրա ջրահավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառում» միջոցառման ամփոփ արդյունքները, կատարվում է լրացում որոշման մեջ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն | | | | ՀՀ Գիտությունների  ազգային ակադեմիա  (համաձայնությամբ)  ՀՀ ԳԱԱ Սևանա լճի պահպանության փորձագիտական հանձնաժողով | | 2025թ. | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 2.17 | Ջրային պաշարների հաշվառում, նորջրային հաշվեկշռի կազմում | 1) Համալիր ուսումնասիրությունների կատարման միջոցով հաշվառել Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի ջրային պաշարները, ջրային հաշվեկշռի հաշվարկման նոր մեթոդիկայով ճշգրտել Սևանա լճի ջրային հաշվեկշիռը,  2) Լճի մակերևույթից գոլորշացման հաշվարկման մեթոդիկայի վերանայում և կլիմայական տարրերի փոփոխության հետ կապված գոլորշացման մեծության փոփոխության գնահատում | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն | | | | ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա  (համաձայնությամբ) | | 2025 թ. և շարունականան | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին |
| 2.18 | Սևանա լճի և դրա ջրհավաք ավազանի տարածքում մարզերի և համայնքների՝ ըստ ոլորտների սոցիալ-տնտեսական զարգացման երկարաժամկետ ծրագրերի մշակում | Արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, տրանսպորտի, էներգետիկայի, կապի, տուրիզմի, քաղաքաշինության և բնապահպանության ոլորտների զարգացման միջոցառումների մշակում | ՀՀ էկոնոմիկայի, բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության և ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություններ  ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե | | | | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետի աշխատակազմ | | 2025 թ. և շարունականան | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին |
| 2.19 | Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման գիտահետազոտական աշխատանքների համապարփակ ծրագրերի մշակում | էկոհամակարգի վերականգնման և կայուն օգտագործման գիտական հիմունքների մշակում՝ «Սևանա լճի էվտրոֆացման մեխանիզմների գնահատում և «ծաղկման» երևույթների դեմ պայքարի մեթոդների մշակում» ծրագիր | ՀՀ ԳԱԱ Սևանա լճի պահպանության փորձագիտական հանձնաժողով (համաձայնությամբ)  ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա  (համաձայնությամբ) | | | | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն | | 2025 թ. և շարունականան | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին |