Հավելված N 4

Կառավարության 2026 թվականի

«____________»-ի «______»-ի  N _____ Ն որոշման

«ԱՐԵՎԻՔ» ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՐԿԻ ԵՎ «ԲՈՂԱՔԱՐ» ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԳԵԼԱՎԱՅՐԻ 2026-2030 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄԸ

Հիմնական միջոցների ձևավորում և սպասարկում

«Արևիք» ազգային պարկի և «Բողաքար» պետական արգելավայրի 2026-2030 թթ. կառավարման պլանի ֆինանսական վերլուծության և պլանավորման համար վեր են հանվել «Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր»	ՊՈԱԿ-ի 2020-2023 թթ. Ֆինանսական ցուցանիշները, ինչպես նաև վերլուծվել և գնահատվել է 2026-2030 թթ. ֆինանսական պլանավորումը, կամ կանխատեսումը (աղյուսակ 1):

Հնարավորության սահմաններում կանխատեսման համար հիմք է հանդիսացել այն մոտեցումը, որ պետական բյուջեից կախվածությունն աստիճանաբար նվազի: 2023 թ. բյուջեի ֆինանսավորմամբ մատուցված ծառայությունները նախորդ տարվա համեմատ աճել են մոտ 23%-ով, սակայն 2026 թ. սկսած նախատեսվում է ունենալ ընդամենը 5% աճ բյուջեի ֆինանսավորմամբ մատուցված ծառայությունների և գործառնական գործունեությունից ստացվող այլ ներհոսքերի համար: Ապրանքների վաճառքից ստացվող հասույթները նախատեսվում է ավելացնել 10%-ով, իսկ հաճախորդներին մատուցած ծառայությունները 30%-ով: Վերջինիս մասնաբաժինը կարևոր է հետագայում նույնպես տարեցտարի ավելացնել, որպեսզի հնարավոր լինի ապահովել եկամուտների դիվերսիֆիկացիա:

Ստորև համար աղյուսակ 1-ում ներկայացված է «Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի նախորդ մի քանի տարիների, ինչպես նաև 2026-2030 թթ. տարիների համար կանխատեսված դրամական հոսքերի հաշվետվությունը:

Աղյուսակ 1.

Զանգեզուր կենսոլորտային համալիր ՊՈԱԿ-ի ֆինանսական ցուցանիշները (դրամական միջոցների հոսքերը գործառնական գործունեությունից, հազար ՀՀ դրամ)

| Ցուցանիշ | 2026թ | 2027թ | 2028թ | 2030թ | 2030թ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Բյուջեի ֆինանսավորմամբ ծառայությունների մատուցումից | 322,900 | 339,045 | 355,998 | 373,798 | 391,598 |
| Հաճախորդներին ծառայությունների մատուցումից | 1,500 | 1,950 | 2,535 | 3,296 | 4,057 |
| Ապրանքների և այլ պաշարների իրացումից | 1,375 | 1,513 | 1,664 | 1,830 | 1,996 |
| Գործառնական գործունեությ ունից այլ ներհոսքեր | 165,492 | 173,766 | 182,455 | 191,577 | 200,699 |
| Ընդամենը գործառնական գործունեությունից ներհոսքեր | 491,267 | 516,274 | 542,651 | 570,500 | 598,349 |

| Արտահոսքեր |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Աշխատակիցներին և նրանց անունից դրամական վճարումներ | 295,952 | 295,952 | 295,952 | 295,952 | 295,952 |
| Ծառայությունների ձեռքբերումների դիմաց վճարումներ | 8,356 | 8,356 | 8,356 | 8,356 | 8,356 |
| Նյութերի, ապրանքների և այլ պաշարների ձեռքբերումների դիմաց վճարումներ | 15,087 | 15,087 | 15,087 | 15,087 | 15,087 |
| Գործուղումների հետ կապված վճարումներ | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 |
| Հարկերի և այլ պարտադիր վճարների հետ կապված վճարումներ | 38,474 | 38,474 | 38,474 | 38,474 | 38,474 |
| Ընդամենը գործառնական գործունեությունից արտահոսքեր | 358,929 | 358,929 | 358,929 | 358,929 | 358,929 |
| Գործառնական գործունեությունից ստացված զուտ դրամական միջոցներ | 132,338 | 157,345 | 183,722 | 211,571 | 239,420 |

Իրականացվել է նաև կառուցվածքային վերլուծություն հասկանալու համար, թե ցուցանիշներից յուրաքանչյուրն ինչ տեսակարար կշիռ ունի ընդհանուր դրամական հոսքերի մեջ: գործառնական գործունեության ներհոսքերի մեջ գերակշիռ մասը բաժին է ընկնում բյուջեի ֆինանսավորմամբ մատուցված ծառայություններին, որից հետո միայն գործառնական այլ ներհոսքերին, ինչը պայմանավորված է ՊՈԱԿ-ի նախորդ տարիների հաշվետվությունների վարքագծով (աղյուսակ 2): Ինչ վերաբերում է գործառնական արտահոսքերին, ապա մոտ 93%-ը կազմում են աշխատավարձերի վճարումները ներառյալ հարկեր և այլ պարտադիր վճարներ:

Աղյուսակ 2.

«Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի գործառնական գործունեության կառուցվածքային վերլուծություն, 2027-2030թթ. ՛տոկոս

| Ցուցանիշ | 2027 | 2028 | 2030 | 2030 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Բյուջեի ֆինանսավորմամբ ծառայությունների մատուցումից | 65.7% | 65.6% | 65.5% | 65.5% |  |
| Հաճախորդներին ծառայությունների մատուցումից | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 0.6% |  |
| Ապրանքների և այլ պաշարների իրացումից | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |  |
| Գործառնական գործունեությունից այլ ներհոսքեր | 33.7% | 33.6% | 33.6% | 33.6% |  |
| Ընդամենը գործառնական գործունեությունից ներհոսքեր | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |  |
| Աշխատակիցներին և նրանց անունից դրամական վճարումներ | 82.5% | 82.5% | 82.5% | 82.5% |  |
| Ծառայ ությ ունների ձեռքբերումների դիմաց վճարումներ | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.3% |  |
| Նյութերի, ապրանքների և այլ պաշարների ձեռքբերումների դիմաց վճարումներ | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% |  |
| Գործուղումների հետ կապված վճարումներ | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |  |
| Հարկերի և այլ պարտադիր վճարների հետ կապված վճարումներ | 10.7% | 10.7% | 10.7% | 10.7% |  |
| Ընդամենը գործառնական գործունեությունից արտահոսքեր | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |  |

Կազմվել է «Արևիք» ազգային պարկի և «Բողաքար» պետական արգելավայրի 20262030 թթ. կառավարման պլանում նախատեսված միջոցառումների ֆինանսական վերլուծությունը և պլանավորումը (աղյուսակ 2): Մասնավորապես, աղյուսակ 2-ում ներկայացված են հիմնական աշխատանքների իրականացման ժամանակացույցն ըստ կանխատեսվող տարիների և ֆինանսական ցուցանիշների: «Արևիք» ազգային պարկի և «Բողաքար» պետական արգելավայրի 2026-2030 թթ.կառավարման պլանի ֆինանսական վերլուծության արդյունքում ապրանքների մատակարարման և ծառայությունների մատուցման դիմաց վճարները կազմում են 542,480 հազար ՀՀ դրամ (աղյուսակ 3):

Աղյուսակ 3.

«Արևիք» ԱՊ-ի 2026-2030թթ. Ժամանակահատվածում ապրանքների մատակարարման և ծառայությունների մատուցման դիմաց վճարների պատկերը ' հազ. ՀՀ դրամ

| Ֆինանսական տողը | Անվանում | 2026թ. | 2027թ. | 2028թ. | 2030թ. | 2030թ. | Հեռանկարային 2030-2035թթ. | Ընդամենը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | Ապրանքների մատակարարման և ծառայությունների մատուցման դիմաց վճարներ | 39,700 | 98,572 | 153,417 | 142,533 | 105,192 | 3,067 | 542,480 |

Միջոցների ներգրավում

«Արևիք» ԱՊ-ի և «Բողաքար» ՊԱ-ի կապիտալ ակտիվների ձեռքբերման համար միջոցների ներգրավվման ցուցանիշները (կապիտալ շինարարություն, կապիտալ վերանորոգում և ենթակառուցվածքի ապահովվում ու հիմնական միջոցների ձեռքբերում) կառավարման պլանի իրականացման ժամանակահատվածի համար ըստ տարիների տրված է աղյուսակ 4-ում։

Աղյուսակ 4.

Կապիտալ շինարարության, կապիտալ վերանորոգման և ենթակառուցվածքի

ապահովման, հիմնական միջոցների ձեռքբերման ցուցանիշները, հազ. ՀՀ դրամ

| Ֆինանսական տողը | Անվանում | 2026թ. | 2027թ. | 2028թ. | 2030թ. | 2030թ. | Հեռանկարային 2030-2035թթ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Կապիտալ ակտիվների ձեռքբերում, որից | 46,400 | 21,400 | 23,733 | 24,733 | 24,733 | 0 |
| 4.1.1 | Կապիտալ շինարարություն | 4,733 | 4,733 | 7,067 | 3,733 | 3,733 | 0 |
| 4.1.2 | Կապիտալ վերանորոգման և ենթակաոուցվածքի ապահովման | 1,667 | 16,667 | 16,667 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 4.1.3 | Հիմնական միջոցների ձեռքբերման | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Կապիտալ ակտիվների ձեռքբերման ծախսերը կկազմեն 141,000 հազ. ՀՀ դրամ, որից կապիտալ շինարարության ծախսերը կկազմեն 24,000 հազ. ՀՀ դրամ, կապիտալ վերանորոգման և ենթակառուցվածքի ապահովման ծախսերը 77,001 հազ. ՀՀ դրամ և հիմնական միջոցների ձեռքբերման ծախսերը 40,000 հազ. ՀՀ դրամ (աղյուսակ 3):

«Արևիք» ազգային պարկի և «Բողաքար» պետական արգելավայրի 2026-2030 թթ. կառավարման պլանի միջոցառումների իրականացման հիմնական աղբյուրներն են.

- Զանգեզուր	ԿՀ» ՊՈԱԿ-ի միջոցնեբ	մաբդկային ռեսուբսնեբ և հիմնական

միջոցնեբ և այլ ընթացիկ ակտիվնեբ;

- Զանգեզուր ԿՀ» ՊՈԱԿ և այլ ֆինանսական աղբյուբնեբ (դբամաշնոբհ և այլն);

- ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարաթյան (ՇՄՆ)

- ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա

- ՀՀ տարածքային և ենթակաոուցվածքների նախարարություն

- ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի (ԿԳՄՍ) նախարարություն

- ՀՀ Զբոսաշրջության կոմիտե

- Վարկային և դրամաշնորհային միջոցներ

Ֆինանսական ռեսուրսների տնտեսման ռեժիմի ձևավորում

Ֆինանսական ռեսուրսների տնտեսման ռեժիմի ձևավորման արդյունքները տրված են աղյուսակ 5-ում։ Կառավարման պլանում ներկայացված մի շարք միջոցառումների իրականացման արդյունքում կտնտեսվեն ֆինանսական միջոցներ, որոնց կատարման համար կծախսվեն ֆինանսական միջորցները աղյուսակ 5:

Աղյուսակ 5.

Միջոցառումների արդյունքում ֆինանսական ռեսուրսների

տնտեսման ռեժիմի ձևավորման արդյունքները, հազ. ՀՀ դրամ

| Ֆինանսական տողը | Անվանում | 2026թ. | 2027թ. | 2028թ. | 2030թ. | 2030թ. | Հեռանկարային 2030- 2035թթ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | Ապրանքների մատակարարման և ծառայությունների մատուցման դիմաց վճարներ | 39,700 | 98,572 | 153,417 | 142,533 | 105,192 | 3,067 |
| 4.1 | Կապիտալ ակտիվների ձեռքբերում | 46,400 | 21,400 | 23,733 | 24,733 | 24,733 | 0 |
| Ընդամենը |  | 86,100 | 119,972 | 177,150 | 167,267 | 129,925 | 3,067 |