ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՈԼՈՐՏԻ 2022-2031 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՈԼՈՐՏԻ 2022-2031 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով

- Հաստատել ջրամատակարարման և ջրահեռացման ոլորտի 2022-2031 թվականների ռազմավարությունը և ֆինանսավորման ծրագիրը` համաձայն հավելվածի:

- Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

Հավելված

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության

2022 թվականի

Ջրամատակարարման ԵՎ ջրահեռացման ոլորտի

2022-2031 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ռազմավարությունԸ ԵՎ ֆինանսավորման ծրագիրԸ

ԵՐԵՎԱՆ-2022

Բովանդակություն

Հապավումներ, հոմանիշներ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ. 3

ԲԱԺԻՆ i. ՆԱԽԱԲԱՆ.. 4

ԲԱԺԻՆ II. ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆեՐԻ ԱՄՓՈՓ  ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ. 5

ԲԱԺԻՆ III. ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ, ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ. ..6

ԲԱԺԻՆ IV. ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԸ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ, ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ —————————7

ԲԱԺԻՆ V. Ինստիտուցիոնալ հարցերԸ …. ..9

ԲԱԺԻՆ VI. ԹԻրախների, նպատակների ԵՎ փուլերի  ՍԱՀՄԱՆում…………………………․․․․․․․ 11

ԲԱԺԻՆ VII.  ռազմավարությԱՄԲ  ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ  բարեփոխումներԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  …………………………………………….. …. …․․14

ԲԱԺԻՆ VIII.   Եզրակացություններ……………………………………………………………………….....․16

Հապավումներ, հոմանիշներ և սահմանումներ

| ՀՀ | Հայաստանի Հանրապետություն |
| --- | --- |
| ԱԶԲ | Ասիական զարգացման բանկ |
| ԿԾ | Կապիտալ ծախսեր |
| CES | Խորհրդատվական կազմակերպություն |
| ՓԲԸ | Փակ բաժնետիրական ընկերություն |
| ՍՊԸ | Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն |
| ՎԶԵԲ | Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկ |
| ԵՆԲ | Եվրոպական ներդրումային բանկ |
| ՊՎԸԱ | Պահպանման և վերանորոգման ընդլայնված աշխատանքներ |
| ԱՏԱ | Անկախ տեխնիկական աուդիտոր |
| ՀՏԿ | Հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ |
| ՀԿՑ | Հիմնական կատարողական ցուցանիշ |
| ՆՀՑ | Ներքին համեմատական ցուցանիշ |
| ՏԻՄ | Տեղական ինքնակառավարման մարմին |
| ՏՀԶԿ | Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպություն |
| Շ և Պ | Շահագործում և պահպանում |
| ՊՄԳ | Պետություն–մասնավոր գործընկերություն |
| ԱՀՖ | Արդյունքների վրա հիմնված ֆինանսավորում |
| ՍԿՄ | Սակագնի կանխատեսման մոդել (մշակված 2014թ.-ին DHInfrastructure կողմից ՀՄ համար) |
| ՍԿՓՄ | Սակագնի կանխատեսման փոփոխված մոդել (ԱԶԲ ՏՕ 8710 թիմի կողմից ՍԿՓՄ փոփոխված տարբերակ) |
| ՀԲ | Համաշխարհային բանկ |
| ՋՄ և ՋՀ | Ջրամատակարարում և ջրահեռացում (կեղտաջրերի մաքրում): Ջրամատակարարում՝ խմելու ջրի մատակարարում |
| ՋՀՕԹ | Ջրային համակարգերի օգտագործման թույլտվություն |
| ՋՄԿ | Խմելու ջրի մաքրման կայան |
| ԿՄԿ | Կեղտաջրերի մաքրման կայան |
| ԾՕՎ | Ծախսեր-օգուտներ վերլուծություն |
| Վարձակալության պայմանագիր |  |
| ՊԿԱԾ | Պարտադիր կապիտալ աշխատանքների ծրագիր |
| Ջրային կոմիտե կամ Վարձատու | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակոռուցվածների նախարարության ջրային կոմիտե: Վարձակալության պայմանագրով նախատեսված՝ Վարձատու |
| կամ Վարձակալ | Վարձակալության պայմանագրով նախատեսված՝ Վարձակալ |
| Օպերատոր կամ մասնավոր կառավարիչ | ՋՄ և ՋՀ ծառայություներ մատուցող ընկերության մասնավոր կառավարիչ |
|  | Այս տերմինը օգտագործվում է Վարձակալի կողմից սպասարկվող տարածքները (բնակավայրերը) սահմանելու համար |
|  | Այս տերմինը օգտագործվում է Վարձակալի կողմից չսպասարկվող տարածքները (շուրջ 580 բնակավայրերը) սահմանելու համար |
|  | Այս տերմինը օգտագործվում է չորս ջրային ենթաոլորտները (քառորդները) սահմանելու համար: Չորս Ք1 = Ք2 = Ք3 = Ք4 = |
| Լրիվ ծախս | Ջրամատակարարման ոլորտում |
| Լրիվ ծախսածածկում | Այս տերմինը բնութագրում է այն իրավիճակը, երբ ՋՄ և ՋՀ ծառայություններ մատուցող ընկերությունը (կազմակերպությունը) ծածկում է մատուցվող ծառայությունների ամբողջ ծախսերը: Սովորաբար դա իրականացվում է սակագների այնպիսի մակարդակի սահմանումով, որն ապահովում է ծախսածածկումը, ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի հաստատումը ստանալու պայմաններում: |

# ԲԱԺԻՆ I. Նախաբան

# ԲԱԺԻՆ II. Կատարված աշխատանքների ամփոփ նկարագիրը

Սուբվենցիոն և այլ ներդրումային ծրագրերի իրականացման արդյունքում

- Վարձակալի կողմից ՊԿԱԾ-ի շրջանակներում իրականացված աշխատանքների արդյունքում մի շարք բնակավայրերում ավելացել է ջրամատակարարման շարունակականությունը (տևողությունը): Իրականացվել են ջրագծերի, կոյուղագծերի և հեղեղատարերի վերակառուցման, կապտաժների վերանորոգման, քլորակայանների և պոմպակայանների կառուցման, հոսքաչափերի և ջրաչափական հանգույցների տեղադրման և այլ աշխատանքներ:

2020 թվականին  ջրամատակարարման շարունակականությունը (միջին տևողությունը) Երևան քաղաքում կազմել է 23.2 ժամ/օր, (2019թ-ին՝ 23.1 ժամ/օր, 2018թ-ին ՝ 23.1 ժամ/օր),  քաղաքային բնակավայրերում՝ 20.6 ժամ/օր (2019թ-ին՝ 20.5 ժամ/օր, 2018թ-ին՝ 19.0 ժամ/օր), գյուղական բնակավայրերում՝ 19.4 ժամ/օր (2019թ-ին՝ 18.7 ժամ/օր 2018թ-ին՝ 18.3 ժամ/օր): Մատակարարվող ջրի որակը կազմել է 99.9% (2019թ-ին՝ 99.8%, 2018թ-ին՝89.5%): Կրճատվել են չհաշվառվող ջրի  (ներառյալ առանց ջրաչափերի գրանցման ջրի սպառման) ծավալները:

ԲԱԺԻՆ III. Ռազմավարության և ֆինանսավորման ծրագրի հիմնական նպատակը, խնդիրները և առաջարկվող լուծումները

- 8. Ռազմավարության և ֆինանսավորման ծրագրի հիմնական նպատակն է՝ սահմանել ՀՀ բոլոր բնակավայրերում  կայուն, հուսալի, անվտանգ և մատչելի ՋՄ և ՋՀ ծառայությունների հետ կապված խնդիրները և դրանց լուծման ուղիները:

- Հիմնական նպատակի ապահովման համար առաջիկա տարիներին անհրաժեշտ է որպես առաջնահերթություն, լուծել հետևյալ խնդիրները՝

- վարձակալության պայմանագրի շրջանակներում Վարձատուի գործառույթների իրականացման ապահովում.

- վարձակալության պայմանագրի շրջանակներում Վարձակալի կողմից մատուցվող ՋՄ և ՋՀ ծառայությունների շարունակական բարելավում.

4) ՋՄ և ՋՀ ծառայությունների հետագա բարելավմամբ պայմանավորված օգուտների մասով առկա ներուժի և հնարավորությունների արդյունավետ օգտագործում.

5)  ՋՄ և ՋՀ ոլորտի զարգացմանն ուղղված ներդրումների ներգրավում:

- Բարեփոխումների ներկա փուլը պետք է ավելի շատ կենտրոնացված լինի

ԲԱԺԻՆ IV. Ներդրումային կարիքները և ֆինանսավորման աղբյուրները, ակնկալվող արդյունքները և առաջնահերթ գործողությունները

- CES գերմանական ինժեներախորհրդատվական կազմակերպության և

Աղյուսակ 1.

| Կետ | Կատարողական ցուցանիշ | Իրավիճակը 2017թ․ դրությամբ | 1-ին փուլի ներդրումներից հետո | Ամբողջական ներդրումներից հետո |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ջրամատակարարման միջին օրական տևողությունը գյուղական տնային տնտեսություններում | 5.7 ժամ/օր | 20 ժամ/օր | 24 ժամ/օր |
| 2 | Մատչելի անվտանգ ջուր ունեցող բնակչության տոկոսը գյուղական վայրերում | 21.0% | 90% | 100% |
| 3 | Նորմերին համապատասխանող սանիտարական հարմարանք ունեցող բնակչության թիվը | 0.3% | 100% | 100% |
| 4 | Գյուղական բնակավայրերում գոյություն ունեցող բաշխիչ ցանցի ընդլայնում և վերականգնում | 78.9% | 93.5% | 98% |
| 5 | Գյուղական բնակավայրերում ջրահեռացման կենտրոնացված ցանցի ստեղծում | 14.4% | 51.7% | 51.7% |
| 6 | ՋՄ և ՋՀ ծառայությունների մասով բնակչության կենսական պայմանների բարելավում | 20.0% | 40% | 100% |

Տնտեսական Համագործակցության և Զարգացման Կազմակերպության (OECD) ֆինանսավորմամբ իրականացված համալիր ուսումնասիրությունների արդյունքների վերաբերյալ

2019թ․ Վարձակալի հետ համատեղ իրականացված ուսումնասիրությունների արդյունքներով 2020-2024թ.թ. ժամանակահատվածում շուրջ 230 մլն ԱՄՆ դոլարի ներդրումներ են անհրաժեշտ

- ՋՄ և ՋՀ ոլորտի զարգացման համար անհրաժեշտ ներդրումները և այլ ֆինանսական ռեսուրսները պետք է հնարավորինս ապահովել Միջազգային Ֆինանսական կազմակերպությունների և ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներով՝ փուլ առ փուլ (ըստ առաջնահերթությունների): Ներկայումս, Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի համակարգմամբ իրականացվում են հետևյալ ներդրումային ծրագրերը.

- Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագիր (Եվրոպական ներդրումային բանկի, Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի ֆինանսավորմամբ և ՀՀ պետբյուջեի համաֆինանսավորմամբ),

- Համայնքային ենթակառուցվածքների II ծրագիր, փուլ 3-Հայաստանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների ծրագիր (Գերմանիայի զարգացման և Եվրոպական միության Հարևանության ներդրումային բանկի ֆինանսավորմամբ և ՀՀ պետբյուջեի համաֆինանսավորմամբ).

- 16. ՋՄ և ՋՀ ծառայությունների բարելավման նպատակով ըստ փուլերի սահմանվում են ներդրումային կարիքները: CES խորհրդատվական կազմակերպությունը, ուսումնասիրության արդյունքների վերլուծության միջոցով կազմել է առաջնահերթությունների ցանկ, որում ընդգրկվել են չսպասարկվող տարածքների բոլոր բնակավայրերը։

- 17. Պետք է նշել, որ՝

- կարիքները համամասնորեն ավելի բարձր են

- մինչև Վարձակալի ընտրությունը

  - 18. Ռազմավարության և ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում առաջնահերթ գործողությունները հետևյալն են.

- վարձակալության պայմանագրի շրջանակներում ՋՄ և ՋՀ համակարգերի արդյունավետ կառավարում, շահագործում, պահպանում և բարելավում.

- ՋՄ և ՋՀ ծառայությունների շարունակական բարելավում և մատչելիության ապահովում, հանրային վստահության ձևավորում առ այն, որ սակագների ճշգրտումները հիմնավորված են.

- մշակել և իրականացնել ծրագրեր`

- Նախորդ տարիների վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ առավել մեծ են կարիքները ջրահեռացման ոլորտում: Կեղտաջրի մաքրման համար ԿՄԿ-ներ առկա են փոքրաթիվ բնակավայրերում և անհրաժեշտություն կա ընդլայնել ԿՄԿ-ների ցանցը, որի արդյունքում զգալիորեն կբարելավվի բնակավայրերի էկոլոգիական վիճակը: Այս ուղղությամբ առաջիկա 10 տարիներին նախատեսվում է կառուցել նոր ԿՄԿ-ներ՝ թվով 16 քաղաքների և 50 գյուղերի համար, որոնք ունեն կենտրոնացված ջրահեռացման համակարգեր:

- ՋՄ և ՋՀ ոլորտում իրականացված ուսումնասիրությունները հիմնված են աճի մասով դրական կանխատեսումների վրա և պարունակում են խորը վերլուծություններ ու կոնկրետ գնահատականներ: Մասնավորապես, վերջին 3 տարիներին գերմանական KfW Զարգացման Բանկի միջոցներով գերմանական GFA Consulting Group GmbH կազմակերպության կողմից, իրականացվել է Ջրային կոմիտեի ակտիվների կառավարմանն ուղղված խորհրդատվական ծրագիր։ Ներկայումս նույն աղբյուրից ֆինանսավորվող գերմանական GITEC-GIP GmbH խորհրդատվական կազմակերպության կողմից իրականացվում է Ջրային կոմիտեի և նրա հիմնական կառույցների աջակցության ծրագիր.

21․ ՀՀ կառավարության մոտեցումները հիմնված են ՋՄ և ՋՀ ոլորտի իրատեսական վերլուծությունների վրա: Մշակվել են բարեփոխումների երկու տարբերակներ (Բ և Գ), որոնցից յուրաքանչյուրը համեմատվել է անցյալի փորձի՝ բազիսային (Ա) տարբերակի հետ:

## ԲԱԺԻՆ V. Ինստիտուցիոնալ հարցերը

22․ ՀՀ կառավարության 2014 թվականի օգոստոսի 14-ի N 888-Ն որոշմամբ սահմանվեց, որ

1) նախկինում տարբեր օպերատորների միջև առկա էին միավոր ծախսերի, արդյունավետությունների և սակագների մակարդակների զգալի տարբերություններ,

2) Երևան քաղաքում, այլ բնակավայրերի նկատմամբ, ավելի ցածր սակագներ ունենալը սոցիալական տեսանկյունից անընդունելի էր:

3) ՀՀ կառավարությունը, գնահատելով ոլորտի կառավարման տարբերակների առավելությունները և թերությունները (մեկ կառավարիչ, երկու կառավարիչներ և երեք կառավարիչներ), ընտրեց

ա. ունենալ միասնական սակագին

բ. ստեղծել այնպիսի պայմաններ, որոնք կապահովվեն համեմատաբար ավելի մեծ ծախսեր պահանջող բնակավայրերում արդյունավետության բարձրացմանը։

23․  Անհրաժեշտ է ստեղծել օրենսդրական հիմքեր (ընդունել համապատասխան իրավական ակտեր) հետագա ՊՄԳ պայմանագրի (պայմանագրերի) կնքման համար։

24․ Ռազմավարությունում և ֆինանսավորման ծրագրում ընդգծվում են նաև հետևյալ հարցերը.

1) բոլոր բնակավայրերում կայուն, հուսալի, անվտանգ և մատչելի ՋՄ և ՋՀ  ծառայությունների ապահովում. Գործող վարձակալության պայմանագրով սահմանվել են միջազգային լավագույն փորձին համապատասխան կատարողական ցուցանիշներ, որոնց հաստատված մեթոդաբանությամբ հաշվարկված տարեկան արժեքներով բնութագրվում է ՋՄ և ՋՀ ծառայությունների որակը:

2) Վարձակալի կողմից ներկայացվող ՋՄ և ՋՀ ծառայությունների սակագների ճշգրտման հայտերի ուսումնասիրություն և սահմանված կարգով առաջարկությունների ներկայացում՝ ուղղված սակագների հնարավոր կայունության և մատչելիության ապահովմանը, ինչպես նաև սոցիալապես անապահով ընտանիքների համար հնարավոր արտոնությունների սահմանմանը.

3) ՋՄ և ՋՀ ոլորտի կարգավորման ուժեղացում, որպեսզի հնարավորինս կրճատվեն տարբեր տարածքների (բնակավայրերի) միջև միավոր ծախսերի անհամապատասխանությունները: Այն դեպքում, եթե ծախսերի անխուսափելի տարբերություններ մնան, օրինակ` տոպոլոգիական, աշխարհագրական և բնակչության խտության տարբերությունների և այլ հանգամանքներով պայմանավորված, Ջրային կոմիտեն պետք է ընդգծի դրանք և թիրախներ սահմանի.

4) Ջրային կոմիտեի և ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի ռեսուրսների և իրավասությունների ընդլայնում` որպեսզի Ջրային կոմիտեն և ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը պատշաճ հսկողություն սահմանեն և արդյունավետ աջակցություն ցուցաբերեն Վարձակալի և մասնավոր կառավարիչների կողմից կայուն, հուսալի, անվտանգ և մատչելի ՋՄ և ՋՀ  ծառայությունների մատուցման գործում։ Նախատեսվում է, որ Ջրային կոմիտեն պետք է համակարգի նաև Վարձակալի կողմից

5) Վարձակալի և ՋՄ և ՋՀ ծառայություններ մատուցող այլ ընկերությունների կողմից իրենց գործունեության, այդ թվում՝ խմելու ջրի որակի նկատմամբ արտադրական հսկողության արդյունքների վերաբերյալ հանրությանը տեղեկացնելը:

- CES խորհրդատվական կազմակերպությունը գնահատել է Ջմ և ՋՀ համակակարգերի կառավարման տարբերակները

Կան շուրջ 580 չսպասարկվող բնակավայրեր, և ժամանակ կպահանջվի յուրաքանչյուր բնակավայրի ՋՄ և ՋՀ համակարգերի կառավարման արդյունավետ տաբերակ ընտրելու համար։

## ԲԱԺԻՆ VI. Թիրախների, նպատակների և փուլերի սահմանում

- Թիրախ 1. ՀՀ բոլոր բնակավայրերում ՋՄ և ՋՀ ծառայությունները մատուցվում են մասնագիտացված (լիցենզավորված) կազմակերպության (կազմակերպությունների) կողմից.

1) նպատակ 1.1 – Շարունակել և զարգացնել ՋՄ և ՋՀ ոլորտի բարեփոխումները՝ նպատակ ունենալով բարձրացնել համակարգերի շահագործման և պահպանման, ինչպես նաև  կառավարման հուսալիությունն ու արդյունավետությունը, մատուցվող ծառայությունների որակը՝ ապահովել կայուն, հուսալի, անվտանգ և մատչելի ՋՄ և ՋՀ ծառայություններ.

2) նպատակ 1.2 -

3) նպատակ 1․3 - Խմելու ջրի որակի ապահովում գործող սանիտարական կանոնների և նորմերի պահանջներին համապատասխան։ Ջրամատակարարման օրական տևողության շարունակական աճ և ջրի կորուստների կրճատում։

4) նպատակ 1.4- ՋՄ և ՋՀ համակարգերի տեխնիկական վիճակի բարելավման և ընդլայնման նպատակով ներդրումների շարունակական ապահովում.

5) նպատակ 1.5 – Ներգրավված վարկային միջոցների շրջանակներում իրականացվող ներդրումների արդյունավետության բարձրացում։

28․ Թիրախ 2. ՀՀ բնակավայրերում ՋՀ խնդիրների լուծմանն ուղղված աշխատանքների իրականացում.

1) նպատակ 2.1 - Առաջիկա տարիներին  (2024-2028թթ) Երևանի

2)   նպատակ 2.2 -  ՋՀ բնագավառում

3) նպատակ 2.3 – Կեղտաջրերի  մաքրման նոր կայանների կառուցմանն ուղղված աշխատանքների իրականացում: Նոր կայանների կառուցման առաջնահերթությունը կսահմանվի՝  հաշվի առնելով տվյալ տարածքի շահառու բնակչության թիվը և խտությունը։

29․ Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ ներդրումների համար պետք է սահմանվեն առաջնահերթություններ և փուլեր, որոնք կարող են ընդգրկել հետևյալ ժամանակահատվածները.

- կարճաժամկետ` 1-3 տարի:

- միջնաժամկետ` 4-8 տարի:

- երկարաժամկետ` 9 տարի և ավելի:

30․ ՀՀ կառավարությունը կցուցաբերի առաջնահերթությունների սահմանման երկբաղադրիչ մոտեցում` տվյալների և օժանդակող վկայությունների աստիճանական բարելավումով, որպեսզի հաջորդող փուլերում հնարավոր լինի գործնականում կիրառել ծախս-օգուտ վերլուծությունը և սահմանել առաջնահերթությունները:

31․  ՀՀ կառավարության մոտեցումը կարող է լինել նաև հետևյալը.

1) քայլ 1. կենտրոնանալ գույքի պահպանման և հետագա բարելավման հետ կապված հարցերի կարգավորման վրա:

2) քայլ 2. ՀՀ կառավարությունն ընդունում է ՏՀԶԿ-ի այն եզրակացությունը, որ ՋՀ  բնագավառը չի եղել գերակա և համարժեքորեն չի ֆինանսավորվել: Հետևաբար,                               ՀՀ կառավարությունն առաջնահերթ կհամարի ՋՀ ծառայությունների բարելավումը, մասնավորապես

3) քայլ 3. ներդրումների առաջնահերթությունները սահմանել՝ հիմք ընդունելով

32․  ՀՀ կառավարությունը 1-ին, 2-րդ և 3-րդ քայլերը կկիրականացնի համատեղ։

33․ ՋՀ համակարգերի արդիականացման համար ֆինանսավորման ծավալները չավելացնելու պարագայում կվատթարանա առկա համակարգերի տեխնիկական վիճակը, իսկ հետագայում դրանց վերականգնման ու բարելավման համար պահանջվող ներդրումների չափը շեշտակի կավելանա: Նման իրավիճակը թելադրում է, որ նոր գործողությունները պետք է ուղղված լինեն կեղտաջրերի հեռացման ու մաքրման գործընթացի իրականացմանը: Աստիճանական բարելավման մոտեցման ընդունումը թույլ է տալիս նույն ներդրումների ներգրավմամբ ավելի մեծ թվով բնակավայրեր ներառել ընթացիկ ծրագրերում, որը կնպաստի բնակավայրերի հնարավորինս համաչափ զարգացմանը՝ ունենալով նաև արդարացի բաշխման մոտեցում:

34․ Ինչպես առաջարկվել է ՏՀԶԿ-ի կողմից՝ կհամապատասխանեցվեն մոտեցումները իրավիճակին և կարիքներին:

- ավելի մեծ շեշտադրում տնտեսական և սոցիալական նպատակների վրա.

- մատակարարվող խմելու ջրի կորուստների կրճատմանն ուղղված աշխատանքների հետևողական իրականացում.

- գոյություն ունեցող գույքի վերաբերյալ տեղեկատվության բարելավմանն ուղղված համապատասխան աշխատանքների կատարում՝ գույքի կառավարման լավագույն փորձի կիրառմամբ․

- ՋՄ և ՋՀ ոլորտի հնացած նախագծային նորմերի վերանայում և բարելավում

- համեմատաբար քիչ ծախսատար և առաջադեմ տեխնոլոգիաների կիրառում, պիլոտային ծրագրերի փորձարկում.

10) Վարձակալը հանրությանը տրամադրում է իր ծառայությունների վերաբերյալ պատշաճ տեղեկատվություն:

- Աղյուսակ 2-ում ներկայացվել են նախատեսվող ներդրումների ծավալների համաչափությունները.

Աղյուսակ 2. 2022-2031թթ. նախատեսվող ներդրումային ընդհանուր գումարի տոկոսային բաշխումը՝ ըստ հետևյալ ենթաոլորտների.

| Ենթաոլորտ | Ընդամենի %-ը |
| --- | --- |
| Ք1 = | 25 |
| Ք2 = | 25 |
| Ք3 = | 30 |
| Ք4 = | 20 |
| Ընդամենը | 100 |

Ընդհանուր ներդրումային բյուջեն ներկայացված համամասնությամբ բաշխելու առնչությամբ    ՀՀ կառավարությունը կարող է կիրառել հետևյալ չափանիշները`

1)

2) քանի որ այս փուլում կարևորվում է նաև

39․ Քանի որ

40․ Արդյունքում՝ Ք1 քառորդի մասնաբաժինը մոտավորապես կկազմի ընդհանուր ներդրումների 25%-ը: Այս բյուջեի մեծ մասը օգտագործվելու է առկա

41․ Չորս քառորդների միջև բաշխվող ներդրումային միջոցների հատկացումների վերաբերյալ առաջարկությունները պետք է քննարկվեն Ջրային կոմիտեի, ՀՀ պետական կառավարման, տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման շահագրգիռ մարմինների, ինչպես նաև Վարձակալի և

## ԲԱԺԻՆ VII. Ռազմավարությամբ և ֆնանսավորման ծրագրով նախատեսվող

## բարեփոխումների հիմնական ուղղությունները

42․ Ռազմավարության և ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում կիրականացվեն բարեփոխումներ  նաև հետևյալ ուղղություններով՝

1)     իրատեսական ներդրումային պլանի սահմանում և իրականացում.

2) թափանցիկ թիրախավորված աջակցություն (մասնավորապես՝ ի տարբերություն նախկինում ընթացիկ պակասուրդը ֆինանսավորելու նպատակով հատկացվող համապատասխան սուբսիդիաների).

3) գույքի արդյունավետ կառավարման ապահովում.

4) չհաշվառվող ջրի (ներառյալ առանց ջրաչափերի գրանցված ջրի սպառում) ծավալի կրճատում.

5) ՋՀ բնագավառի հիմնախնդիրների լուծում.

6) ՋՀ համակարգերի բարելավման սկզբունքներում որդեգրվում է կեղտաջրի հնարավորինս ամբողջական մաքրման ապահովման սկզբունքը, որն իր հերթին պահանջում է այդ գործընթացը նպաստող և աջակցող տեխնիկական, տնտեսական և իրավական մեխանիզմների ընդունում.

7) առավել մեծ ուշադրություն գյուղական բնակավայրերի ՋՄ և ՋՀ խնդիրներին.

8) ՋՀ բնագավառում կեղտաջրի որակական հատկանիշներին առնչվող օրենսդրական բարեփոխումների իրականացում.

43․  Ջրային կոմիտեի (որպես` Վարձատուի) և

1) hիմնական կատարողական ցուցանիշներն են՝ ջրամատակարարման շարունակականությունը Երևան քաղաքում, քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում,                 մատակարարվող ջրի որակը, չհաշվառվող ջուր (ներառյալ առանց ջրաչափերի գրանցված ջրի սպառումը) և  բաժանորդների բավարարվածությունը.

2)  ներքին համեմատական ցուցանիշներն  են՝  մաքրված կեղտաջրերի որակը, պոմպերի զննում և սպասարկում, կոյուղու զննում և սպասարկում, ենթակառուցվածքների ընդհանուր շահագործում և նորոգում, ջրամատակարարման ընդհատումների քանակ, ջրաչափերի փոխարինում և ստուգաչափում, հավաքագրման աստիճան, գործառնական ծախսերի ծածկույթ,            բողոքներ և վարձավճարների հետ կապված հարցումներ և գրավոր դիմում-բողոքներին արձագանքման ժամանակը։

Վարձակալության պայմանագրի վերը նշված ցուցանիշները, իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաև այլ լրացուցիչ ցուցանիշները կամրագրվեն հետագայում ՋՄ և ՋՀ ոլորտում կնքվող ՊՄԳ պայմանագրերում:

- Ցուցանիշներն ընտրելիս պետք է հաշվի առնել միջազգայնորեն ընդունված հետևյալ սկզբունքները․

1) պետք է լինեն հստակ, տեղիք չտան երկակի մեկնաբանության և ապահովեն միջազգային ցուցանիշների հետ համադրելիությունը,

2) հիմնվեն միջազգային չափորոշիչների և լավագույն փորձի,  հուսալի աղբյուրներից վերցված տվյալների վրա։

- Վարձակալության պայմանագրի 3-րդ հավելվածով տրվել է վարձակալությամբ հանձնված ՋՄ և ՋՀ համակարգերի և այլ գույքի (այսուհետ՝ Գույք) նկարագրությունը (ցանկը)։ Վարձակալության պայմանագրի 3-րդ հավելվածի (2) ենթակետով նշված է, որ գույքի մեջ մտնում է նաև վարձակալության պայմանագրի ժամկետի ընթացքում վարձակալի սպասարկման տարածքում կառուցված ՋՄ և ՋՀ համակարգերը (լրացուցիչ գույքը)։

Գույքի հանձնման-ընդունման հետ կապված հարցերի վերաբերյալ ընդունվել է ՀՀ կառավարության 14․12․2017թ․

- Սույն Ռազմավարության նպատակներն ապահովելու, նշված խնդիրները լուծելու արդյունավետ ուղիներ ընտրելու և իրականացնելու, ֆինանսական ներդրումների արդյունավետությունն ու նպատակայնությունն ապահովելու համար՝ հիմնական ծրագրային առաջարկություններից բացի, կարող են իրականացնելու նաև օժանդակ փորձնական ծրագրեր։ Նման փոքրածավալ, կարճաժամկետ և, որ շատ կարևոր է, ոչ մեծ համապատասխան ներդրումներ պահանջող փորձնական ծրագրեր իրականացնելու արդյունքում, մի շարք խնդիրներ կարող են հիմնավորված պատասխաններ ստանալ տեխնիկական, կազմակերպչական, տնտեսական, ֆինանսական և այլ առաջարկություններում։

ԲԱԺԻՆ VIII․ Եզրակացություններ

- Ռազմավարությունը և ֆինանսավորման ծրագիրն իրականացված մեծածավալ ուսումնասիրությունների ամփոփ փաստաթուղթ է, որը ենթակա է պարբերաբար արդիականացման, որպեսզի փաստաթուղթը համահունչ լինի գիտատեխնիկական առաջընթացի, Հայաստանի Հանրապետությունում և այլ երկրներում ջրային ոլորտում բարեփոխումների դրական փորձի հետ:

- ՀՀ կառավարությունը կօգտագործի սույն փաստաթուղթը դոնորների հետ քննարկելու և ներդրումային ծրագրերի վերաբերյալ համաձայնություն ձեռք բերելու համար, ինչպես նաև

# 49. ՋՄ և ՋՀ ծառայություններ մատուցող ընկերությունների սպասարկման տարածքում գտնվող բնակավայրերում ՋՄ և ՋՀ համակարգերի կառավարման համար, ՊՄԳ ձևերի ընդունման հիմնավորումը եղել է ծառայությունների բարելավումը: Այս մոտեցումը տվել է դրական արդյունքներ:

50․ ՊՄԳ-ի օպտիմալ ձևի ընտրության նպատակով, ՀՀ կառավարությունը

- 53. Հնարավոր է համարվում նաև հետագայում ՊՄԳ-ի շրջանակներում կոնցեսիայի պայմանագրի կնքումը, որն ունի ավելի երկար տևողություն (որպես կանոն 25-30 տարի) և ընդգրկում է մասնավոր կառավարչի կողմից, զգալի ներդրումներ իրականացնելու պարտավորություն:

1) մշակել կարիքների գնահատման մոդել.

2) մշակել խթանող գործիքակազմ և չափորոշիչներ.

3) սահմանել կատարողական ցուցանիշներ:

- «Չսպասարկվող» տարածքներy (բնակավայրերը) կլաստերների բաժանելու համար առաջնահերթություններ սահմանելու և չափորոշիչները վերանայելու նպատակով անհրաժեշտ է․

- ստեղծել էլեկտրոնային հարթակ․

- առկա տվյալները մուտքագրել և պարբերաբար թարմացնել․

- ամեն մի բնակավայրի համար մշակել հասույթ ձևավորելու ու հավաքելու ծրագրային մոդել։

- Գյուղական բնակավայրերում նորարարական լոկալ՝ ոչ կենտրոնացված տեխնոլոգիաներով գործող կեղտաջրի մաքրման կառուցվածքների ներդրման վերաբերյալ  առաջարկությունների ներկայացում։

- ՀՀ կառավարությունը կշարունակի որոնել ֆինանսական, այդ թվում՝ դրամաշնորհային միջոցներ միջազգային և տեղական կազմակերպություններից` ՋՄ և ՋՀ ոլորտում ներդրումներ իրականացնելու համար:

- Սույն փաստաթուղթը հանդիսանում է հնարավոր գործողությունների և մոտեցումների համակցություն, որոնք ուղղված են ՋՄ և ՋՀ ոլորտի կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ խնդիրների լուծմանը: Ռազմավարությունում  և ֆինանսավորման ծրագրում բերված թվային գնահատականները հիմնականում ուղեցուցային են:

- Սույն փաստաթղթի հիմնական նպատակը բոլոր բնկավայրերում կայուն, հուսալի, անվտանգ և մատչելի ՋՄ և ՋՀ ծառայությունների ապահովումն է։

- Ռազմավարության և ֆինանսավորման ծրագրի իրականացմանն ուղղված առաջնահերթ միջոցառումները նշված են փաստաթղթի համապատասխան կետերում, մասնավորապես նաև Աղյուսակ 3-ում:

- ՀՀ կառավարությունը, անհրաժեշտության դեպքում, կիրականացնի Ռազմավարության և ֆինանսավորման ծրագրի վերանայում՝ ելնելով ձեռքբերված արդյունքներից, ոլորտում ստեղծված իրավիճակից և նոր խնդիրների լուծման անհրաժեշտությունից: Մասնավորապես, կիրականացվի համապարփակ վերլուծություն վարձակալության պայմանագրի ավարտից առնվազն 18 ամիս առաջ՝ անկախ փորձագետների ներգրավմամբ ՋՄ և ՋՀ համակարգերի (և այլ գույքի) օգտագործման իրավունքի փոխանցման ձևը սահմանելու համար:

Աղյուսակ 3. Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ոլորտի 2022-2031թ.թ. ռազմավարության և ֆինանսավորման ծրագրի իրականացումն ապահովող առաջնահերթ միջոցառումներ

| NN Ը/կ | Միջոցառման նկարագրություն | Պատասխանատու կատարող և համակատարողներ | Կատարման ժամկետ | Ֆինանսավորման աղբյուր | Ակնկալվող արդյունք |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ոլորտում նախատեսվող ներդրումների ուսումնասիրություն և առաջարկությունների ներկայացում՝ ըստ առաջնահերթությունների: | Ջրային կոմիտե | 2022-2031թ.թ. | ֆինանսավորում չի պահանջվում | Ներդրումների արդյունավետության և հասցեականության ապահովում: |
| 2. |  | Ջրային կոմիտե ՀՀ տարածքային կառավարման մարմիններ ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով (համաձայնությամբ) | 2022-2026թ.թ. | օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  |
| 3. | «Չսպասարկվող» բնակավայրերի ՋՄ և ՋՀ ծառայությունների կառավարման կենտրոնացման և ներդրումային ծրագրեր նախապատրաստելու համար՝ 3.1մշակել կարիքները գնահատելու մոդել, 3.2 մշակել խթանող գործիքակազմ և չափորոշիչներ, 3.3 սահմանել կատարողական ցուցանիշներ։ | Ջրային կոմիտե | 2022-2023թ.թ. | ֆինանսավորում չի պահանջվում | Ֆինանսական գործունեության արդյունավետության ապահովում։ |
| 4. | «Չսպասարկվող» տարածքները (բնակավայրերը) կլաստերների բաժանելու համար առաջնահերթություններ սահմանելու և չափորոշիչները վերանայելու նպատակով՝ 4.1 ստեղծել էլեկտրոնային հարթակ, 4.2 առկա տվյալները մուտքագրել և պարբերաբար թարմացնել, 4.3 ամեն մի բնակավայրի համար մշակել հասույթ ձևավորելու ու հավաքելու ծրագրային մոդել | Ջրային կոմիտե | 2022-2023թ.թ. | ֆինանսավորում չի պահանջվում | «Չսպասարկվող» տարածքների (բնակավայրերի) ՋՄ և ՋՀ համակարգերի կառավարման արդյունավետության բարձրացում։ |
| 5. | Գյուղական բնակավայրերում նորարարական լոկալ՝ ոչ կենտրոնացված տեխնոլոգիաներով գործող կեղտաջրի մաքրման կառուցվածքների ներդրման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում։ | Ջրային կոմիտե | 2022-2023թ.թ. | ֆինանսավորում չի պահանջվում | «Չսպասարկվող» տարածքների (բնակավայրերի) ՋՀ հիմնախնդիրների լուծում։ |
| 6. | Ջրահեռացման և կեղտաջրերի մաքրման հիմնախնդիրների լուծմանն ուղղված գործողությունների իրականացում, այդ թվում՝ 6.1 կոյուղացված բնակավայրերի թվի ավելացում 6.2 Երևանի 6.3 Երևանի 6.4 նոր ԿՄԿ-ների կառուցմանն ուղղված նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում և ՀՀ կառավարություն առաջարկությունների ներկայացում 6.5 կոյուղագծերի և ջրահեռացման կոլեկտորների վերակառուցում և նորերի կառուցում: | Ջրային կոմիտե | 2022-2031թ.թ. 2022թ. 2023-2025թ.թ. 2023-2025թ.թ. 2022-2031թ.թ. | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | Ջրահեռացման և կեղտաջրերի մաքրման համակարգերի արդիականացում, նոր համակարգերի կառուցում և բնապահպանական խնդիրների լուծմանն աջակցություն։ |
| 7. | Վարձակալության պայմանագրով սահմանված Հիմնական կատարողական ցուցանիշների (ՀԿՑ-ների) կատարման վերահսկողության ապահովում։ | Ջրային կոմիտե | 2022-2031թ.թ. | ֆինանսավորում չի պահանջվում | ՀԿՑ-ների կատարման գնահատում։ |
| 8. | Խմելու ջրի որակի նկատմամբ վերահսկողության իրականացում: | ՀՀ առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին Ջրային կոմիտե | 2022թ. շարունակական | ֆինանսավորում չի պահանջվում | Մատակարարվող խմելու ջրի որակի ապահովմանն ուղղված գործողությունների իրականացում՝ ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված սանիտարական կանոնների և նորմերի պահանջներին համապատասխան: |
| 9. | Վարձակալի կողմից ներկայացվող տարեկան ՊԿԱԾ-ների նախագծերի ուսումնասիրություն և առաջարկությունների ներկայացում Վարձակալին և Անկախ տեխնիկական աուդիտորին։ | Ջրային կոմիտե | 2022-2031թ.թ. | ֆինանսավորում չի պահանջվում | ՊԿԱԾ-ների արդյունավետ իրականացման ապահովում: |
| 10. | Հետամուտ լինել, որ Վարձակալը հանրությանը տրամադրի հիմնավոր տեղեկատվություն ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների բարելավման աշխատանքների վերաբերյալ: | Ջրային կոմիտե ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով (համաձայնությամբ) | 2022-2031թ.թ. | ֆինանսավորում չի պահանջվում | Բաժանորդներին մատուցվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների բարելավմանն ուղղված աշխատանքների վերաբերյալ համապատասխան տեղեկատվության ապահովում: |
| 11. | Վարձակալի կողմից ներկայացվող հաշվետվությունների ուսումնասիրություն և առաջարկությունների ներկայացում Վարձակալին և Անկախ տեխնիկական աուդիտորին։ | Ջրային կոմիտե | 2022-2031թ.թ. | ֆինանսավորում չի պահանջվում | Վարձակալի գործունեության գնահատում և աջակցություն: |
| 12. | Պետական սեփականություն հանդիսացող ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի օգտագործման իրավունքի փոխանցման ձևը և ժամկետը սահմանելու նպատակով՝ ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի նախապատրաստում: | Ջրային կոմիտե | 2029թ. 2-րդ կիսամյակ | ֆինանսավորում չի պահանջվում | Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի արդյունավետ կառավարման ապահովում ու մատուցվող ծառայությունների շարունակական բարելավում: |
| 13. | Պետական սեփականություն չհանդիսացող և լիցենզավորված կազմակերպության կողմից չսպասարկվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերը, որպես պետական սեփականություն գույքի ձևավորման գործընթացի իրականացում։ | Ջրային կոմիտե | 2022-2031թթ․ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի արդյունավետ կառավարման ապահովում ու մատուցվող ծառայությունների շարունակական բարելավում: |
| 14. | Ռազմավարության և ֆինանսավորման ծրագրի առաջընթացի հաշվետվության սահմանված կարգով ներկայացում։ | Ջրային կոմիտե | 2023-2031թթ. ապրիլ | ֆինանսավորում չի պահանջվում | Ռազմավարության և ֆինանսավորման ծրագրի մշտադիտարկում և առաջընթացի գնահատում։ |